# UART 收发器软件配置管理计划（SCMP）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-013 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 收发器软件配置管理计划 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待相应技术/验证/质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人或授权批准人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 按适用标准补齐 SCMP Word 候选，并纳入 690T/保证/角色决策 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 组织和职责

- 软件配置管理活动

- 工具、技术和方法

- 对供货单位的控制

- 进度表

- 注释

# 1 范围

本文档适用于 GOLDEN-UART 候选项目。目标平台已固定为 AMD/Xilinx VC709 Rev 1.0 候选板、xc7vx690tffg1761-2、uart_top 通用核 + uart_board_top 板级包装、200 MHz 差分板钟经 MMCM生成 100 MHz 核时钟，以及板载 CP2103 USB-UART。真实 Connector/Vivado 2021.1 已返回精确 part，9600 与 115200 两组 XSim、综合和停在码流前的实现均已通过 Mac→66 直连形成修订后 DIFF_SSTL15 exploratory/candidate 证据。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 | 国家标准全文公开系统原始 PDF；受控性待审核 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 5235-2004 | 军用软件配置管理 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供的 11 页完整副本；受控性待审核 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 仓库参考副本；受控性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GB/T 8566-2022 | 系统与软件工程 软件生存周期过程 | 用户已定位原文；仓库尚未同步、哈希和版本复核 |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 | v2.5 candidate |

# 3 组织和职责

采用全角色模型：项目负责人、系统/安全、需求、PLDS 设计、验证、独立 V&V、质量保证、配置管理、标准/文档控制、硬件/板卡责任人和发布/G4 批准人。人选、独立性、权限和签署待项目负责人审定；Synthia 只能拟制候选和整理证据，不能充当受权人类批准人。

# 4 软件配置管理活动

| 活动 | 要求 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 配置标识 | 源码、TB、XDC、文档、工具 profile 和板级输入使用唯一标识/版本/SHA-256 | ArtifactRevision/manifest |
| 配置控制 | 变更需要来源、影响分析、授权决定和回归 | change/approval |
| 状态记实 | candidate/in_review/approved 和 exploratory/formal 严格分离 | event/status |
| 配置审核 | 基线前复核完整性、哈希、追踪、问题和权限 | audit record |
| 发行/交付 | 只允许获批产品基线和证据清单进入发布 | SVD/SPS/delivery manifest |

# 5 工具、技术和方法

Git 保留内容寻址历史，Core 保留 Artifact/Revision/Snapshot/Approval 结构化事实，Connector 保留 ToolRun 和 EvidenceManifest。不用 Markdown 状态冒充批准对象。

# 6 对供货单位的控制

本节无已确认供货单位内容，因当前未识别分承制方；引入板卡/IP/工具供应方后补充版本、许可、完整性和交付控制。

# 7 进度表

配置标识随首次产出建立；每次门审前执行状态记实与配置审核；发布时生成 SPS/SVD/SCMR 和交付清单。

# 8 注释

配置管理角色人选和批准权限待项目负责人确认。

# 候选与批准声明

本文档由 Synthia 辅助拟制，只是 candidate。未经具有对应授权的人类角色审核、批准并绑定冻结快照前，不得解释为获批基线、符合性结论、测试通过或交付许可。