# UART 收发器软件质量保证计划（SQAP）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-014 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 收发器软件质量保证计划 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待相应技术/验证/质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人或授权批准人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 按适用标准补齐 SQAP Word 候选，并纳入 690T/保证/角色决策 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 组织和职责

- 标准、条例和约定

- 活动审核

- 工作产品审核

- 不符合问题解决

- 工具、技术和方法

- 对供货单位的控制

- 记录的收集、维护和保存

- 注释

# 1 范围

本文档适用于 GOLDEN-UART 候选项目。目标平台已固定为 AMD/Xilinx VC709 Rev 1.0 候选板、xc7vx690tffg1761-2、uart_top 通用核 + uart_board_top 板级包装、200 MHz 差分板钟经 MMCM生成 100 MHz 核时钟，以及板载 CP2103 USB-UART。真实 Connector/Vivado 2021.1 已返回精确 part，9600 与 115200 两组 XSim、综合和停在码流前的实现均已通过 Mac→66 直连形成修订后 DIFF_SSTL15 exploratory/candidate 证据。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 | 国家标准全文公开系统原始 PDF；受控性待审核 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 5235-2004 | 军用软件配置管理 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供的 11 页完整副本；受控性待审核 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 仓库参考副本；受控性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GB/T 8566-2022 | 系统与软件工程 软件生存周期过程 | 用户已定位原文；仓库尚未同步、哈希和版本复核 |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 | v2.5 candidate |

# 3 组织和职责

采用全角色模型：项目负责人、系统/安全、需求、PLDS 设计、验证、独立 V&V、质量保证、配置管理、标准/文档控制、硬件/板卡责任人和发布/G4 批准人。人选、独立性、权限和签署待项目负责人审定；Synthia 只能拟制候选和整理证据，不能充当受权人类批准人。

# 4 标准、条例和约定

优先按 GJB 9432/9433/9764 和 GJB 438B/5235 的项目适用条款执行；GB/T 8566-2022 未同步入库前，不做依赖其全文的符合性结论。

# 5 活动审核

| 活动 | 审核要点 | 独立角色 |
| --- | --- | --- |
| 需求/设计 | 唯一标识、可验证性、追踪、板级未知项 | 需求+独立 V&V |
| RTL/CDC | 两级同步、FSM 恢复、参数边界 | PLDS 设计+独立 V&V |
| 测试/覆盖 | 9600/115200、错帧、容差、分母/排除规则 | 验证+质量 |
| 工具证据 | 精确 part/profile/hash、DRC/STA/资源、原始证据 | 验证+配置 |
| 门审/发布 | 快照、问题、独立结论、人类批准 | 质量+发布批准人 |

# 6 工作产品审核

审核对象包含 22 类标准文档的适用/裁剪记录、RTL/TB/XDC、ToolRun/Evidence、追踪矩阵和发布清单。

# 7 不符合问题解决

每个问题记录来源、影响、根因、责任人、处置、回归、独立复核和关闭决定；Agent 不能自行关闭需人类裁决的问题。

# 8 工具、技术和方法

使用确定性文档检查、单元/回归测试、Vivado Connector、哈希清单和不可变批准记录。

# 9 对供货单位的控制

当前无已识别供货单位，因此本节无实施记录；后续引入时按 SCMP/SQAP 统一管理。

# 10 记录的收集、维护和保存

原始日志、波形、覆盖、报告、评审意见和批准对象以内容哈希、时间和身份关联；保存期限待合同/档案制度确定。

# 11 注释

项目暂定义为非安全关键/低关键性，但采用中等保证严谨度。必须执行 RX 两级同步与 CDC 评审、双向追踪、覆盖模型和分母审定、独立验证、已确认目标 part 上的综合/实现/DRC/STA，以及硬件事实完整后的板级回归。该定义待系统/安全角色依危害分析复核。

# 候选与批准声明

本文档由 Synthia 辅助拟制，只是 candidate。未经具有对应授权的人类角色审核、批准并绑定冻结快照前，不得解释为获批基线、符合性结论、测试通过或交付许可。