# UART 收发器可编程逻辑器件软件研制总结报告（PLDSDSR）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-022 / v2.3 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-27 |
| 文档名称 | UART 收发器可编程逻辑器件软件研制总结报告 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待相应技术/验证/质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人或授权批准人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.3 candidate | 2026-08-27 | 按适用标准补齐 PLDSDSR Word 候选，并纳入 690T/保证/角色决策 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 任务来源与可编程逻辑器件软件研制依据

- 可编程逻辑器件软件概述

- 可编程逻辑器件软件研制过程

- 满足任务指标情况

- 可编程逻辑器件软件测试

- 质量保证情况

- 配置管理情况

- 可靠性、安全性分析

- 测量与分析

- 结论

# 1 范围

本文档为阶段性候选总结，项目未收尾，不得作为正式交付结论。

# 2 任务来源与可编程逻辑器件软件研制依据

本文档适用于 GOLDEN-UART 候选项目。用户已选定 AMD Xilinx Virtex-7 XC7VX690T、uart_top 通用核 + uart_board_top 板级包装、板载 USB-UART、100 MHz 核时钟、9600 bit/s 8N1 基线与 115200 bit/s 扩展回归。候选 Vivado part 为 xc7vx690tffg1761-2，但已知 worker-66/Vivado 2021.1 不包含它，新 Connector 尚未用 get_parts -quiet xc7vx690t* 确认。

任务来源是 Synthia Golden 参考项目建设；真实装备合同和系统任务书未提供。

# 3 可编程逻辑器件软件概述

通用 UART 核、参数化分频、TX/RX FSM、两级 RX 同步和自检 TB。

# 4 可编程逻辑器件软件研制过程

已完成候选需求/设计、RTL/TB 修正、历史 K70T exploratory 仿真/综合/STA 和文档整改；690T 器件级实证和板级确认未完成。

# 5 满足任务指标情况

核级 9600 功能有历史 exploratory 证据；115200 扩展回归、覆盖、精确 690T part 实现、完整 XDC 和板测未闭合。

# 6 可编程逻辑器件软件测试

行为仿真报告见 UART-DOC-006，实物确认为 0 执行/blocked。

# 7 质量保证情况

已补齐候选 SQAP 和文档结构；独立质量审核和人类批准未执行。

# 8 配置管理情况

使用 Git/SHA-256/manifest 保留候选身份；无获批产品基线。

# 9 可靠性、安全性分析

项目暂定义为非安全关键/低关键性，但采用中等保证严谨度。必须执行 RX 两级同步与 CDC 评审、双向追踪、覆盖模型和分母审定、独立验证、已确认目标 part 上的综合/实现/DRC/STA，以及硬件事实完整后的板级回归。该定义待系统/安全角色依危害分析复核。

# 10 测量与分析

历史 exploratory 结果：10+9 个动态用例成功、约 63 LUT/70 FF、K70T 内部 100 MHz STA 有正余量。这些数据不是 690T 或板级结论。

# 11 结论

当前只能结论“候选设计可继续实证”，不能结论“符合、验收、可交付或可使用”。

# 候选与批准声明

本文档由 Synthia 辅助拟制，只是 candidate。未经具有对应授权的人类角色审核、批准并绑定冻结快照前，不得解释为获批基线、符合性结论、测试通过或交付许可。