# UART 候选项目保证与裁剪说明

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-000 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 候选项目保证与裁剪说明 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待质量/标准化角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 通过 Mac→66 直连补跑修订后 DIFF_SSTL15 的精确 part、校验、9600/115200 XSim、综合和预码流实现，冻结新 transport/effective-config 与结果证据 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.4 candidate | 2026-08-27 | 固化 VC709/精确 part/UG887 管脚事实，纳入 9600/115200 XSim、综合、预码流实现、methodology/CDC/DRC/STA 真实 Connector 证据；仍不生成码流或冒充批准/板测 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.3 candidate | 2026-08-27 | 固化 Virtex-7 690T、通用核+板级包装、100 MHz、9600/115200、低关键性+中等保证严谨度和全角色矩阵；器件安装、板级管脚和电气事实保持阻塞 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.2 candidate | 2026-08-26 | 纳入术语、通用开发、配置管理和 PLDS 测试标准参考；按来源区分官方原件、扫描件、公开预览重建件和缺失文本 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.1 candidate | 2026-08-26 | 纳入 GJB 438B-2009 完整扫描件与校读转写，补充两份标准的适用关系和自动完整性检查 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.0 candidate | 2026-08-26 | 依据 GJB 9764-2020 重组文档集，补充文档选择、章条裁剪和确认测试缺口 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 目的

- 规范来源与适用边界

- 项目概况

- 文档集与裁剪候选

- 权限、配置和证据规则

- 当前阶段判定

# 1 目的

本文固定 golden/uart/ 的文档类型、证据边界、项目假设和裁剪候选。目录原始 Golden 同样由 AI 生成，不是天然真值、批准样本或标准符合样本；v2.5 仍是候选，只是按可核对的代码、真实 Vivado/Connector 证据、项目责任人决策和仓库标准参考集进行了整改。

# 2 规范来源与适用边界

PLDS 文档编制直接依据仓库内 GJB 9764-2020，并按其有日期引用使用 GJB 438B-2009。GB/T 11457-2006、GJB 2786A-2009、GJB 5235-2004 和 GJB 9433-2018 分别补充术语、通用开发活动、配置管理和 PLDS 测试要求。每份材料的页数、SHA-256、来源类型、直接引用关系和缺失状态以 skills/fpga/references/standards/standards.json 为准；自动完整性检查不能替代质量/标准化角色对受控文本、项目适用性和正式符合性的确认。

GB/T 11457-2006 是国家标准全文公开系统原始 PDF；GJB 2786A-2009、GJB 5235-2004、GJB 9433-2018 是公开预览连续页面重建件，不是发行机构原始电子文件，已与用户提供的同页数完整低分辨率副本交叉核对页面内容和顺序；GJB 9764-2020 和 GJB 438B-2009 是用户提供的完整扫描件，来源机构和正式受控状态仍待确认。GJB 9432-2018 的用户完整 11 页副本已入库并完成页数、哈希和页面级目检，但正式受控性与项目适用性仍待审核。GB/T 8566-2022 的完整 PDF 已由用户定位于 Windows 主机 E:\dev\GBT8566-2022\GBT8566-2022.pdf，尚未同步、哈希和版本复核，因此仓库状态仍为 missing。GJB 10158 和 GJB/Z 192 是否适用于本项目仍待授权角色判定。本文不虚构条款号，不把 Synthia 的 G0～G9 门编号冒充标准条款。

# 3 项目概况

| 项 | 候选值 | 状态/影响 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 100 MHz核时钟；9600 bit/s 8N1 基线；115200 bit/s 扩展回归；全双工 UART | 候选需求 |
| 目标器件 | AMD Xilinx Virtex-7 XC7VX690T；part xc7vx690tffg1761-2 | 独立 Connector vivado-66-vc709 的 Vivado 2021.1 已精确返回并完成综合/布局布线 |
| 板卡/拓扑 | AMD/Xilinx VC709 Rev 1.0 候选；uart_top + uart_board_top；CP2103 USB-UART | UG887 v1.6、XTP213 Rev 1.0 原理图和官方 Master XDC 已入库交叉确认器件、200 MHz 时钟、复位、UART、管脚和电气事实 |
| 工具链 | Vivado/XSim 2021.1 build 3247384；profile dffba16f…88bc；Icarus 仅作交叉检查 | 9600/115200、综合和预码流实现均为 exploratory/candidate，不是批准证据 |
| 语言 | RTL 为 Verilog-2001 可综合子集；TB 为 SystemVerilog | 候选 |
| 项目关键性/保证 | 项目定义的非安全关键/低关键性；中等保证严谨度 | 不冒充 GJB 9432 统一等级；仍强制 CDC 评审、覆盖、独立验证、综合/实现/DRC/STA 和板级回归 |
| 管脚/电气/时钟源/仪器 | SYSCLK H19/G18 DIFF_SSTL15；RESET AV40；UART AU36/AU33 LVCMOS18；200→100 MHz MMCM | 候选约束已与 XTP213/Master XDC 交叉核对，并通过 Mac→66 直连完成修订后预码流重跑；未生成 bitstream，无实物板卡修订确认/仪器/批准规程，故确认测试和交付仍阻塞 |
| 角色 | 项目负责人、系统/安全、需求、PLDS 设计、验证、独立 V&V、质量、配置、标准/文控、硬件/板卡、发布/G4 批准 | 全模式已决策；人员、权限和签署均待项目负责人审定 |
| 当前用途 | 非交付参考候选 | 不得用于装备或产品发布 |

# 4 文档集与裁剪候选

## 4.1 当前文档集

| 文档 | 类型 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| UART-DOC-001 | PLDSDTD 研制任务书 | v2.5 candidate |
| UART-DOC-002 | PLDSRS 需求规格说明 | v2.5 candidate |
| UART-DOC-003 | PLDSDD 设计说明 | v2.5 candidate；合并原结构/详细设计 |
| UART-DOC-004 | PLDSSTP 仿真测试计划 | v2.5 candidate |
| UART-DOC-005 | PLDSSTD 仿真测试说明 | v2.5 candidate |
| UART-DOC-006 | PLDSSTR 仿真测试报告 | v2.5 exploratory result candidate；含当前 VC709/690T direct 证据 |
| UART-DOC-007 | 可追踪性矩阵 | 支撑文档 candidate |
| UART-DOC-008 | 设计评审记录 | 支撑文档 self-review candidate |
| UART-DOC-009～010 | IRS、IDD | v2.5 candidate；UG887/XTP213/Master XDC 交叉核对及修订后重跑已完成，实物板卡修订复核待办 |
| UART-DOC-011～017 | PLDSFARAR、SDP、SCMP、SQAP、STrP、PLDSVTP、PLDSVTD | v2.5 Word candidate；确认测试 blocked |
| UART-DOC-018 | PLDSVTR | v2.5 未执行/blocked report candidate，不宣称通过 |
| UART-DOC-019～024 | SPS、SVD、PLDSUD、PLDSDSR、SCMR、SQAR | v2.5 阶段/发布/报告候选；未建立产品基线或发布 |

PLDSDD 选为合并后的主文档，在其注释中说明原结构设计和详细设计的合并关系；仿真测试计划、说明、报告保持为三个独立配置对象。

## 4.2 已编制候选与裁剪状态

当前没有任何获批裁剪。下表的“待决定/阻塞”不是“不适用”：

| ID | 文档/活动 | 当前状态 | 理由、风险和后续证据 | 批准状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-001 | IRS/IDD、PLDSFARAR、SDP、SCMP、SQAP、STrP | 已生成 Markdown 与 Word 候选 | 不伪造合同、计划批准或执行结果；实际适用/裁剪和基线仍待授权角色决定 | 未批准 |
| TR-002 | PLDSVTP/PLDSVTD/PLDSVTR | 已生成 blocked Word 候选 | 板卡候选事实和预码流证据已具备，但无已批 bitstream、实物板卡、仪器和批准输入，不能形成可执行实物测试或通过报告 | 未批准 |
| TR-003 | SPS、SVD、PLDSUD、PLDSDSR、SCMR、SQAR | 已生成阶段性 Word 候选 | 尚未形成产品基线、交付配置和授权总结；候选明确记录未执行/未发布，不得作为真实结果 | 未批准 |
| TR-004 | 门级/SDF 仿真 | 待中等保证策略审定 | 项目已选中等保证严谨度；是否执行应基于时序/器件风险并记录替代证据，不因“低关键性”自动裁剪 | 未批准 |
| TR-005 | 代码/功能覆盖率门槛 | 必做，指标待批准 | 中等保证严谨度要求建立分母、目标和排除规则；目前不伪造数值 | 未批准 |
| TR-006 | 板级下载、ILA/VIO、长稳和异常电气 | 阻塞 | XTP213/Master XDC 交叉核对已完成，但实物板卡修订确认、仪器和已批 bitstream 缺失；行为仿真不能替代实物确认 | 未批准 |

裁剪或合并的正式记录必须给出适用对象、依据、理由、风险、替代证据、批准人和批准日期。

# 5 权限、配置和证据规则

- Agent 只能生成 candidate/diagnostic，不能批准、裁剪、建立基线、发布或验收；

- Artifact、关系、ConfigurationSnapshot、ToolRun、Evidence、ApprovalRecord 和 Baseline 分别保存，并按 GJB 5235-2004 的适用要求记录标识、状态、更改和授权，不用 Markdown 状态互相冒充；

- 每次运行绑定精确文件哈希、参数、part、工具版本和 run_class，摘要不能覆盖原始日志；

- exploratory 结果不得计入门禁、正式覆盖、批准需求通过率或发布；

- RTL/TB/XDC 变化使旧仿真、综合和实现证据不再支持新候选；当前证据索引为 evidence/vc709-prebit-20260828-diff-sstl15/，其中冻结 Mac→66 direct transport/effective-config；vc709-prebit-20260827/ 只作修订前历史记录；

- stopBeforeBitstream=true 时必须完成报告/DCP 且不调用 write_bitstream；任何意外 .bit 都判失败并清理；

- 确认测试缺输入时明确写“阻塞”，不得写成“不适用”或生成虚假通过报告。

# 6 当前阶段判定

当前对象只能描述为“v2.5 文档与技术验证候选”。真实 Connector 已通过冻结的 Mac→66 直连完成全新 job 身份的精确 690T part 查询、源码校验、9600/115200 XSim、综合，以及修订后 DIFF_SSTL15 的布局布线、methodology、CDC、DRC、STA 和资源报告，且未生成 bitstream；G1～G4 的正式入口、覆盖、独立检查、授权批准和实物确认仍未完成，无 B0/B1/B2。

# 注释

本文是项目支撑文档，不替代 GJB 9764-2020 列出的任何正式类型文档。