# UART 收发器可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告（PLDSFARAR）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-011 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 收发器可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待相应技术/验证/质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人或授权批准人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 按适用标准补齐 PLDSFARAR Word 候选，并纳入 690T/保证/角色决策 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 需求分析

- 可行性分析

- 必要性分析

- 继承性分析

- 风险分析

# 1 范围

本文档适用于 GOLDEN-UART 候选项目。目标平台已固定为 AMD/Xilinx VC709 Rev 1.0 候选板、xc7vx690tffg1761-2、uart_top 通用核 + uart_board_top 板级包装、200 MHz 差分板钟经 MMCM生成 100 MHz 核时钟，以及板载 CP2103 USB-UART。真实 Connector/Vivado 2021.1 已返回精确 part，9600 与 115200 两组 XSim、综合和停在码流前的实现均已通过 Mac→66 直连形成修订后 DIFF_SSTL15 exploratory/candidate 证据。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 | 国家标准全文公开系统原始 PDF；受控性待审核 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 5235-2004 | 军用软件配置管理 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供的 11 页完整副本；受控性待审核 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 仓库参考副本；受控性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GB/T 8566-2022 | 系统与软件工程 软件生存周期过程 | 用户已定位原文；仓库尚未同步、哈希和版本复核 |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 | v2.5 candidate |

# 3 需求分析

UART 只需小规模 RTL。VC709 候选板级输入、精确 part、仿真、综合、布局布线、CDC、DRC 和 STA 已形成探索性证据；供货、功耗、温压、辐照和实物确认仍未闭合。

# 4 可行性分析

| 项目 | 当前证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 功能/结构 | 五个 RTL 模块与两种波特率自检 TB | 核级候选可行 |
| 资源 | 690T 实现 55 LUT/62 FF、0 BRAM/DSP | 资源候选可行 |
| 工具/part | Connector/Vivado 2021.1 精确返回并实现 xc7vx690tffg1761-2 | 工具链候选可行 |
| 板级 | UG887 v1.6 + 已入库 XTP213/Master XDC | 约束候选已交叉核对；实物复核待办 |
| 功耗/温压/辐照 | 无系统级指标 | 阻塞/待裁剪审定 |

# 5 必要性分析

通用 UART 核适合作为 Synthia 的最小闭环参考：包含异步输入、状态机、参数化时序、异常恢复和板级约束边界。

# 6 继承性分析

现有 RTL/TB 可继承为核级候选；历史 K70T 综合/STA 不能继承为 690T 器件级证据，旧 XDC 不能继承为新板级约束。

# 7 风险分析

| 风险 | 可能性/影响 | 预防措施 | 意外计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工具 profile 漂移 | 低/高 | 冻结精确 part/profile/输入哈希 | 重新 query/validate/implement |
| 实物板卡修订与入库 Rev 1.0 不一致 | 中/高 | 硬件责任人核对 PCB 标识和受控资料 | 保持 bitstream/板测阻塞并对应修订重做约束复核 |
| 115200 参数边界 | 低/中 | 参数化判据与全量回归 | 改用分数分频/过采样设计 |
| Agent 冒充批准 | 中/高 | 全部文档标记 candidate，批准走不可变记录 | 拒绝基线/发布 |

# 候选与批准声明

本文档由 Synthia 辅助拟制，只是 candidate。未经具有对应授权的人类角色审核、批准并绑定冻结快照前，不得解释为获批基线、符合性结论、测试通过或交付许可。