# UART 收发器软件开发计划（SDP）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-012 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 收发器软件开发计划 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待相应技术/验证/质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人或授权批准人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 按适用标准补齐 SDP Word 候选，并纳入 690T/保证/角色决策 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 软件开发概述

- 组织和责职

- 软件开发活动

- 进度和控制节点

- 资源、风险和测量

- 配置、质量、保密和分承制方

- 注释

# 1 范围

本文档适用于 GOLDEN-UART 候选项目。目标平台已固定为 AMD/Xilinx VC709 Rev 1.0 候选板、xc7vx690tffg1761-2、uart_top 通用核 + uart_board_top 板级包装、200 MHz 差分板钟经 MMCM生成 100 MHz 核时钟，以及板载 CP2103 USB-UART。真实 Connector/Vivado 2021.1 已返回精确 part，9600 与 115200 两组 XSim、综合和停在码流前的实现均已通过 Mac→66 直连形成修订后 DIFF_SSTL15 exploratory/candidate 证据。

本计划对开发、支持、管理和审查活动给出候选安排，不代表已获批的合同进度。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 | 国家标准全文公开系统原始 PDF；受控性待审核 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 5235-2004 | 军用软件配置管理 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供的 11 页完整副本；受控性待审核 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 仓库参考副本；受控性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GB/T 8566-2022 | 系统与软件工程 软件生存周期过程 | 用户已定位原文；仓库尚未同步、哈希和版本复核 |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 | v2.5 candidate |

# 3 软件开发概述

生存周期采用需求—设计—实现/单元验证—集成/确认—交付的阶段化模型，各门只冻结受控快照。

# 4 组织和责职

采用全角色模型：项目负责人、系统/安全、需求、PLDS 设计、验证、独立 V&V、质量保证、配置管理、标准/文档控制、硬件/板卡责任人和发布/G4 批准人。人选、独立性、权限和签署待项目负责人审定；Synthia 只能拟制候选和整理证据，不能充当受权人类批准人。

# 5 软件开发活动

| 活动 | 主要产出 | 入口/出口 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | PLDSDTD/IRS/PLDSRS | 板级未知项显式阻塞 |
| 设计 | IDD/PLDSDD | 接口、CDC、时序与验证设计受审 |
| 实现/单元验证 | RTL/TB/PLDSSTP/STD/STR | 9600 + 115200 已形成候选实证；覆盖与独立验证待办 |
| 工具链实证 | 综合/实现/DRC/STA 证据 | 精确 690T part/profile 已完成 exploratory 验证，正式复现仍需受控快照 |
| 板级确认 | PLDSVTP/VTD/VTR | XTP213/Master XDC 交叉核对已完成，实物修订与仪器完整后进入 |

# 6 进度和控制节点

| 节点 | 候选出口 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 任务/风险/需求输入已审 | pending |
| G2 | 需求/接口基线候选 | pending |
| G3 | 设计/RTL/TB 及追踪已审 | pending |
| G4 | 验证、工具证据和发布输入已闭合 | blocked by coverage/independent review/board/approval |

# 7 资源、风险和测量

人员工时、设备和合同日期尚无批准数据。度量至少包含需求/追踪覆盖、用例执行、代码/功能覆盖、问题关闭、资源和时序余量。

# 8 配置、质量、保密和分承制方

SCMP 和 SQAP 独立编制。当前无已识别分承制方；数据分类和保密方案待项目负责人/保密角色确定。

# 9 注释

本 SDP 未合并 SCMP/SQAP，避免在未批准时隐藏专业责任。

# 候选与批准声明

本文档由 Synthia 辅助拟制，只是 candidate。未经具有对应授权的人类角色审核、批准并绑定冻结快照前，不得解释为获批基线、符合性结论、测试通过或交付许可。